Fases do Projeto e Prazos (35 dias (8 horas por dia) / 280 horas)

1ª Fase – Preparação de documentação e tratamento de imagens e ícones – 1 dia

- Manual do utilizador

- Relatório com memória descritiva

- Ícones e imagens serão adicionados ou retirados conforme a necessidade durante as fases 3 e 4

2 ª Fase – Desenvolvimento da estrutura de dados – 1 dia

3 ª Fase – Desenvolvimento do Frontend – 10 dias

- Master Page (Header e Footer)

- Criação de conta

- Ativação de conta

- Login

- Recuperação de palavra-passe

- Gestão de perfil

- Criação de ticket

- Criação de tarefa

- Histórico de tickets – utilizador

- Histórico de tickets/tarefas – técnico

- Resultado de Pesquisa

- Field Schedule

- Estatística

- Gestão de utilizadores e técnicos

- Página de Erro

4 ª Fase – Desenvolvimento do Backend – 20 dias

5 ª Fase – Testes unitários e testes integrados – 3 dias

Ferramentas e Tecnologias a utilizar

Tecnologias para o Desenvolvimento:

- Visual Studio Community 2022

- Visual Studio Code

- C#

- .NET Framework

- ASP .NET

- JavaScript

- HTML

- CSS

- Bootstrap

Base de Dados:

- SQL Server Management Studio 20

Integrações e APIs:

- Looker Studio API (Google. Para pesquisar e gerenciar recursos do Looker Studio)

- Oauth 2.0 (Google Login)

Restrições do Projeto

- Alojamento em sistema Windows.

- Servidor com IIS (Internet Information Services).

- Compatibilidade com SQL Server.

- Backend desenvolvido exclusivamente em .NET Framework e C#.

- Frontend baseado em HTML, CSS, Bootstrap e Javascript, sem suporte nativo a outros frameworks.

- O sistema não terá suporte a múltiplas línguas na primeira versão.

- A interface será otimizada para desktop.

- A base de dados será única e centralizada, sem suporte imediato a replicação ou sharding.

- O armazenamento de ficheiro será feito localmente no servidor, sem integração inicial com armazenamento em nuvem.

- Os tickets serão geridos apenas dentro da plataforma, sem integração inicial com sistemas externos de HelpDesk.

Templates

https://themewagon.com/themes/nickelfox/

https://themewagon.com/themes/kaiadmin/

https://themewagon.com/themes/corona-free-responsive-bootstrap-4-html-5-admin-dashboard-template/